Программа работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на 2007 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Сумма | Источники финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | РФ бюджет | ЧР бюджет | Р-н бюджет | Внебюджетные источники |
|  | Закладка первого камня в фундамент физкультурно-оздоровительного комплекса г.Козловка | 24 июня 2007 г. | Администрация Козловского района, подрядчик по конкурсу | 83000 | 49800 | 28900 | 4300,0 |  |
|  | Покраска фасадов зданий и ограждений | 20 июня 2007 г. | Администрация города, руководители предприятий, организаций, владельцы | 175 |  |  | 75 | 100 |
|  | Ямочный ремонт и восстановление асфальтового покрытия в районе и городе | до 20 июня 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация города, подрядчики | 6000 |  | 4000 | 2000 |  |
|  | Косметический ремонт фасадов объектов придорожного сервиса , благоустройство территории , разбивка клумб, установка вазонов. | До 09 мая 2007 г. | Администрация Козловского района, отдел экономики, организации | 4500 |  |  | 2000 | 2500 |
|  | Приведение в нормативное состояние федеральных, республиканских и местных автомобильных дорог в Козловском районе | Май-июнь 2007 г | Администрация Козловского района, подрядчик | 3500 |  | 2500 | 1000 |  |
|  | Ремонт ограждений палисадников частного жилфонда по ул.Горького,Маяковского, Лобачевского, 30 лет Победы, Ленина, Свободной России | 1 июня 2007 г. | Администрация города, жители | 30 |  |  | 10 | 20 |
|  | Благоустройство придомовых детских площадок | 1 июня 2007 г. | Администрация города, МУП ЖКХ «Козловское» | 30 |  |  | 25 | 5 |
|  | Открытие парка в городе Козловка «На радость людям» | 24 июня 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация города, подрядчик по конкурсу | 850 |  |  | 70 | 150 |
|  | Разбивка цветочных клумб и газонов | май 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация города, организации, предприятия | 35 |  |  | 30 | 5 |
|  | Установка цветочных вазонов | апрель 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация города, Предприятия, организации | 100 |  |  | 35 | 65 |
|  | Реконструкция автобусных павильонов ул.Совхозная, Сельхозтехника, замена автобусных павильонов ул.Мелиораторов, Автовокзал,рынок, Шузем | до 1июня 2007 г. | Администрация города | 125 |  |  | 125 |  |
|  | Благоустройство Набережной реки Волга,Праздничной площади, реконструкция амфитеатра на р. Волга | до 01 июня 2007 | Администрация Козловского района, города, подрядчик по конкурсу | 110 |  |  | 110 |  |
|  | Благоустройство места отдыха «Птичий полет» | май | Администрация Козловского района, МУП ЖКХ «Козловское» | 45 |  |  | 45 |  |
|  | Замена электроопор и светильников | апрель | Адм.города, МУП ЖКХ «Козловское» |  |  |  |  |  |
|  | Завершение строительства 2 подъезда 65 квартирного жилого дома по ул. Герцена ,д14 по программе переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | июнь 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация города, ЗАО «ОКС» | 32000 |  |  |  |  |
|  | Декоративное оформление территорий водоразборных колонок, покраска водонапорных башен, скос травы | 15.06.2007 г. | Администрация городского и сельских поселений, МУП ЖКХ «Козловское» | 150 |  |  | 90 | 60 |
|  | Реконструкция стадиона «Юность»: установка дополнительных трибун для зрителей, покраска трибун и ограждения, скос травы | 15.06.2007 г | Администрация городского поселения, Районный отдел образования | 85 |  |  | 80 | 5 |
|  | Открытие магазина на ул.Беловолжская | Май 2007 г. | ЧП Михеев |  |  |  |  |  |
|  | Реставрация памятника истории Дома барона Жомини | 15 июня 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация города, отдел строительства, подрядчик по конкурсу | 3100 |  | 2500 | 500 | 100 |
|  | Косметический ремонт РКДЦ | до 15 июня 2007 г. | Администрация городского поселения и подрядчик по конкурсу | 300 |  |  | 300 |  |
|  | Облагораживание площади напротив маг. «Ромашка»,устройство клумб, ограждения и пешеходных дорожек | До 10 июня 2007г | Администрация городского поселения и подрядчик по конкурсу | 150 |  |  | 50 | 100 |
|  | Приведение фасадов магазинов «Каприз», «Ням-Ням», «Ромашка», «Лидер» в соответствии с нормативными требованиями | До 10 июня 2007г | Администрация городского поселения, олрганизации | 400 |  |  |  | 400 |
|  | Благоустройство территории городского рынка, ввод в эксплуатацию крытого городского рынка | до 1 июня 2007г. | ЗАО «Лад» | 12500 |  |  |  | 12500 |
|  | Приведение в соответствии с архитектурными нормами магазина «Березка» (около рынка) | до 1 июня 2007 г. |  | 2400 |  |  |  | 2400 |
|  | Разбивка газонов, рабаток вдоль тротуаров на улицах Лобачевского, Свободной России, 30 лет Победы | Май-июнь | Администрация Козловского района, Администрация городского поселения | 95 |  |  | 85 | 10 |
|  | Начало берегоукрепительных работ на р.Волга , строительство причала | Май 2007 | Минприроды, Администрация Козловского района, Администрация городского поселения | 274509 | 190659 | 82350 | 2500 |  |
|  | Посадка зеленых насаждений в придорожной полосе от въезда в г.Козловка по ул.Беловолжская , устройство пешеходных и велосипедных дорожек; покраска стелы «Козловка» при въезде в Козловский район в д.А.Базары и г.Козловка. | До 1 июня 2007 | Администрация Козловского района, Администрация городского поселения |  |  |  | 145 | 15 |
|  | Установка стеллы на въезде в г.Козловка | До 9 мая 2007 | Администрация городского поселения | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Реконструкция и благоустройство ул. Лобачевского с устройством фонарей, косметический ремонт фасадов, ремонт палисадников | до 20 июня 2007 | Администрация Козловского района, Администрация городского поселения, подрядчик по конкурсу |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт фасада здания почты, замена ограждения металлическим (деревянным) забором | до 1 июня | Козловский РУПС, ЛТЦ | 245245 |  |  |  | 245 |
|  | Реконструкция фасада здания ветеринарной аптеки | До 1 июня | ООО «Чебоксарская универбаза» | 185 |  |  |  | 185 |
|  | Капитальный ремонт здания администрации Козловского района , благоустройство территории, разбивка клумб, ремонт асфальтового покрытия | До 10 июня | Администрация Козловского района | 750 |  |  | 750 |  |
|  | Приобретение и установка мусорных урн, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий | май | Адм.города, | 185 |  |  | 185 |  |
|  | Перенос площадок для сбора ТБО около Лобачевского 33,37, благоустройство территории | Май 2007 | Администрация городского поселения, МУП ЖКХ «Козловское» | 20 |  |  | 20 |  |
|  | Реконструкция здания гостиницы, столовой «Волна» и благоустройство территории | до 1июня 2007 | МУП ЖКХ «Козловское», ООО «Посад» | 100 |  |  |  | 100 |
|  | Побелка стены гаража (котельной) примыкающей к дому купца Волчкова | До 1 июня 2007 | Администрация городского поселения , РОО. | 10 |  |  |  | 10 |
|  | Открытие кафе на набережной р.Волга, благоустройство территории, разбивка клумб, установка вазонов | До 01.05.2007 | ЧП Орлова |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт магазина «Народный», косметический ремонт магазинов «Хевел»,Автозапчасти, швейной мастерской,Аптеки, Благоустройство территории, разбивка клумб, установка вазонов | До 01.06.2007 | Руководители организаций, Администрация городского поселения | 220 |  |  |  | 220 |
|  | Реконструкция(перенос) павильона «Ремонт часов» | До 09.05.2007 | Администрация городского поселения | 5 |  |  |  | 5 |
|  | Косметический ремонт фасада дома-музея им.Лобачевского ,благоустройство территории | Май 2007 | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт фасада здания РГУП «Ялав», благоустройство территории, установка вазонов | Май 2007 | РГУП «Ялав» |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в городе | октябрь – май | Администрация городского поселения ,МУП ЖКХ «Козловское» |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов домов по ул. Горького д.9, Николаева д.3,7,Лобачевского 12,16 | Апрель-май 2007г. | Администрация городского поселения, ОЕЗ |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство палисадников с частичным ремонтом изгороди домов 4,6 по ул.Шоссейная | Апрель-май 2007 | Администрация городского поселения, ОЕЗ |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов домов по ул. Маяковского д.6,7,4,8,10 | Апрель-май 2007 | Администрация городского поселения, ОЕЗ |  |  |  |  |  |
|  | Оформление торцов здания рекламными щитами домов 31а,33,35,37,39 по ул.Лобачевского | Май 2007 | Организации, Администрация городского поселения, отдел экономики |  |  |  |  |  |
|  | Проведение еженедельных субботников на придомовых территориях | Апрель-май-июнь | ОЕЗ, домкомы, население |  |  |  |  |  |
|  | Установка объектов архитектуры малых форм, рекламных тумб, скамеек, скульптурных композиций, ит.д. | До 15 июня | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтовой дороги по ул.Герцена,Горького,Мичурина, от ул.Совхозной до ул.К.Маркса, Беловолжская, Лобачевского, Гагарина. | До 15 июня | Администрация городского поселения , подрядчик по конкурсу |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство тротуаров | Май-июнь | Администрация городского поселения , подрядчик по конкурсу |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории городского пляжа | до 09.05.2007 | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт здания спасательной станции | До 09.05.2007 | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство кафе «Летнее», благоустройство территории, разбивка цветников | До 09.05.2007 | ООО «Посад» |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания ОВД, благоустройство территории, разбивка клумб, установка вазонов. | До 09.05.2007 | Начальник милиции |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания ДЦ «Октябрь» | До 09.05.2007 | ООО «Берег» |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка сценических площадок | до 23.06.2007 | Администрация Козловского района |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории Базарной площади | До 15.06.2007 | Администрация Козловского района, Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение территорий торговых предприятий и павильонов | До 1 июня 2007 | Руководители предприятий, Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Снос или реконструкция угольного склада «Чуваштоппрома» | Май 2007 г. | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автозаправочной станции разбивка цветников, установка вазонов | До 25 мая 2007 г. | АЗС-64 ОАО Чувашнефтепродукт |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт здания АТП, ДРСУ, разбивка цветников, установка вазонов | 25 мая 2007 г. | Руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания и покраска водонапорной башни около АТП | 25 мая 2007 г. | Руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство у дома по ул. Совхозная, 2. и около сараев вдоль дороги. | май | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство здания бывшей АЗС | май | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство территории бывшего склада ГСМ ОАО «ККАФ». | май | Администрация городского поселения, ОАО «КАФ» |  |  |  |  |  |
|  | Строительство нового моста через р.Воложка | Апрель-июнь | Минстрой ЧР, Администрация Козловского района, подрядчик по конкурсу. |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории вокруг здания автовокзала, кафе «Булат», разбивка цветников, установка вазонов | До 9 мая 2007 г. | ОАО «АвтоВас» ЧП Гилимянов |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ограждений частного сектора по ул.Тимирязева, которые выходят на ул.Шоссейную | До 01.06.2007 г | Горадминистрация, население |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания кафе «Волжанка», благоустройство территории | До 9 Мая 2007г | ЧП Гридасов |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт здания магазина «Калач» | До 9 мая 2007г | Руководитель организации |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт здания магазина «Факел» | До 9 мая 2007г | Филиал «Козловкамежрайгаз» |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция (перенос) павильона «Часы» | Май 2007 г. | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт адм.здания по ул.Свободной России,26, благоустройство территории, установка нового ограждения | до 6 июня 2007 г. | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт процедурного кабинета. | До 01.06.2007 | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Приемка в эксплуатацию 3 очереди очистных сооружений г.Козловка, благоустройство территории | 22.06.2007 г. | ООО «ССК», МУП ЖКХ «Козловское», администрация Козловского района |  |  |  |  |  |
|  | Снос ветхих домов, заборов | октябрь-апрель | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории КСОШ№1 Снос старых деревянных зданий, обновление ограды,реконструкция фасадов зданий,оборудование зон отдыха (скамейки, малые формы, клумбы, посадка голубых елей) | 2006 г. до 01.06.2007 | РОО, директор КСОШ№1 Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение территории, разбивка цветников и клумб, обновление и покраска ограждения в во всех школах и детсадах | 2006 г.-до 01.06.2007 | РОО, директора школи детсадов |  |  |  |  |  |
|  | Установка рекламных щитов социального направления («Главное – забота о людях», «Славься, край наш Чувашский» с фотографией вида г.Козловки, «Думать по новому, работать творчески», «Крепкая семья – сильное государство» с фотографией семьи, «К духовности через красоту чувств») на Набережной, у Базарной площади, на перекрестке улиц Пушкина и Лобачевского. | 01.06.2007 | Администрация Козловского района |  |  |  |  |  |
|  | Установка баннера «День Республики» на повороте в г.Козловку (Тюрлеминский поворот) | 01.06.2007 | Администрация Козловского района |  |  |  |  |  |
|  | Художественное оформление улиц города, изготовление растяжек, рекламных щитов | До 24 июня 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация городского поселения, организации |  |  |  |  |  |
|  | Установка веб-камеры на крыше администрации | июнь | Администрация Козловского района |  |  |  |  |  |
|  | Пошив сценических костюмов | До 10 июня 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация городского поселения, отдел социального развития и архивного дела |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка буклетов, сувенирных материалов, продукции | До 10 июня 2007 г. | Администрация Козловского района, Администрация городского поселения, организации |  |  |  |  | 35 |