План мероприятий  по  благоустройству территории д. Еметкино  Еметкинского сельского  поселения к празднованию Дня Республики.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт здания Еметкинского СДК | январь-май | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я. |
| 1.1 | Штукатурка, шпаклевание, покраска стен фойе 1и 2 этажа СДК | январь | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.2 | Демонтаж, монтаж, установка и замена электрооборудования электрической сети в СДК | январь- февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.3 | Монтаж и установка амстронг- потолков на 1 и 2 этаже фойе СДК | январь- февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.4 | Демонтаж дверей и установка новых дверей на 1 , 2 этажах СДК | февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.5 | Ремонт актового зала СДК | февраль-март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.6 | Замена штор на сцене актового зала СДК | апрель | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.7 | Замена пластиковыми окнами окон фойе 2 этажа | март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.8 | Штукатурка и шпаклевание , покраска стен комнат с санузлом | февраль-март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.9 | Демонтаж и установка нового санузла в двух комнатах санузла | февраль-март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.10 | Кладка и установка подиума в фойе второго этажа СДК | февраль-март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.11 | Укладка облицовочной плитки в коридорах 1 и 2 этажа СДК | февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.12 | Штукатурка , шпаклевание, покраска кабинета директора СДК | февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.13 | Демонтаж, монтаж, установка и замена электрооборудования электрической сети кабинета директора СДК | февраль- март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.14 | Монтаж и установка амстронг- потолка в кабинете директора СДК | февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 1.15 | Штукатурка, шпаклевание, покраска краеведческого зала библиотеки | февраль-март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Федоров Б.Я |
| 2 | Капитальный ремонт помещений Еметкинской сельской библиотеки | январь-май | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А. |
| 2.1 | Штукатурка, шпаклевание, покраска помещений библиотеки | январь-февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А. |
| 2.2 | Демонтаж. Монтаж, установка , замена электрооборудования электрической сети | январь-февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А |
| 2.3 | Монтаж и установка амстронг- потолка в помещении библиотеки | январь-февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А |
| 2.4 | Демонтаж дверей и установка новых дверей в количестве 3 штук балкона библиотеки | февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А |
| 2.5 | Кладка и установка подиума в детском отделении библиотеки | февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А |
| 2.6 | Обшивка железным листом двери запасного выхода в отделе книгохранения библиотеки | февраль | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А |
| 2.7 | Демонтаж и установка железной входной двери в библиотеки на втором этаже | март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А |
| 2.8 | Демонтаж и замена линолеума в помещениях библиотеки | март | Федоров В.М. Тимофеев В.В. Юсов В.В. Матанова С.А |
| 2.9 | Установка вазонов , посадка цветов в оранжерее на балконе сельской библиотеки | май | Юсов В.В. Матанова С.А |
| 3 | Уборка территории от мусора и бытовых отходов вокруг здания Еметкинского СДК | апрель | Директор СДК Федоров Б.Я. |
| 4 | Разборка старой изгороди вокруг памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне | март-апрель | Директор СДК Федоров Б.Я. |
| 5 | Замена изгороди вокруг памятника павшим воинам Великой Отечественной войне | март-апрель | Директор СДК Федоров Б.Я. |
| 6 | Покраска и декоративное оформление изгороди вокруг памятника павшим воинам Великой Отечественной войне | апрель-май | Директор СДК Федоров Б.Я. |
| 7 | Разбивка клумбы и посадка цветов около здания Еметкинского СДК | апрель-май | Худ.руководитель Федорова Л.А Заведующ.библиот. Матанова С.А. |
| 8 | Посадка молодых саженцев деревьев на аллее Победы | апрель-май | Директор СДК Федоров Б.Я. |
| 9 | Капитальный ремонт туалета около здания Еметкинского СДК | апрель | Директор СДК Федоров Б.Я. |
| 10 | Уборка и благоустройство территории по улице Братьев Шулаевых | апрель-май | Глава с/поселения, жители, главы ЛПХ |
| 11 | Замена и ремонт ответшалой старой изгороди по ул. Братьев Шулаевых | апрель-май | Глава с/поселения, жители, главы ЛПХ |
| 12 | Покраска и декоративное оформление изгороди и палисадников по ул. Братьев Шулаевых | апрель-май | Работники Культуры |
| 13. | Уборка и благоустройство пруда по улице Братьев Шулаевых | апрель-май | Гл.администрации Юсов В.В. |
| 14 | Уборка и благоустройство территории по ул. 50-лет Победы | апрель-май | Главы ЛПХ |
| 15 | Отремонтировать железные ограды на центральной площади д.Еметкино (4 шт) | май | Гл.администрации Юсов В.В. |
| 16 | Покраска железной ограды на центральной площади дер. Еметкино ( 4 шт) | май | Юсов В.В. |
| 17 | Замена старой изгороди по ул. 50 –лет Победы | апрель | Глава администар. Главы ЛПХ |
| 18 | Покраска и декоративное оформление изгороди по ул. 50-лет Победы | май | Гл. администраац. Главы ЛПХ |
| 19 | Посадка деревьев по ул.50 –лет Победы | апрель-май | Работники культуры |
| 20 | Изготовление асфальто-бетонного ограждения по периметру бордюра для сточных вод около здания Еметкинского СДК | май | Гл.администрации Директор СДК |
| 21 | Капитальный ремонт здания торгового центра (столовая, магазин, жил фонд) | февраль-июнь | ЧП Сорокин Г.Н. |
| 22 | Облицовка, покраска фасада здания торгового центра ( столовая, магазин, жилфонд) | март-июнь | ЧП Сорокин Г.Н. |
| 23 | Благоустройство, разбивка газонов и посадка цветов около здания торгового центра, магазина «Рябинушка» | май-июнь | ЧП Сорокин Г.Н. |
| 24 | Привести в надлежащий вид 16 –кв. дом | апрель-июнь | Юсов В.В. Жильцы 16 кв. дома |
| 25 | Реконструкция автодороги «Вурманкасы-Гришкино на участке М-7 «Волга» -Бишево» | март- июнь | Кочков Н.А. Осипов В.М. Федоров В.М. Юсов В.В. |