|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Козловского городского поселения В.Н.Колумб «_______» _________________2006 г. |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА

мероприятий по подготовке и проведению в 2006 году Дня дерева

«Посади дерево  и сохрани его»   на территории Козловского городского поселения

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Наименование объекта, где планируются работы, местонахождение | Наименование предприятий, организаций , принимающих участие в проведении мероприятий | Кол-во участ- ников (чел.) | Объемы работ (кол-во посаженных деревьев и кустарн., площадь цветников и газонов и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, созданных весной – осенью 2005 года |
| 1.1 | Проведение инвентаризации и мониторинга состояния весенний и осенней посадок в 2005г. | до 10.05 2006г. | Территории Козловского городского поселения | Согласно программы 200 5 года | Оргкомитет | 6 | 3800 |
| 1.2 | Организация санитарной вырубки деревьев и кустарников (больные, усыхающие экземпляры с поломанными ветками или частично потерявшие декоративность) | до 10.05 2006г. | Территории Козловского городского поселения | Улицы: Карла Маркса Калинина, Лобачевского, Гагарина | ООО «Нива» | 4 |  |
| Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течение лета 2006 г и проведение работ по дополнению зеленых насаждений |
| 2.1. | Выполнение работ по улучшению структуры почвы для посадки зеленых насаждений (внесение торфа, навоза, полив, дождевание, приствольных лунках, установка защитных ограждений) мульчирование, рыхление почвы в | май , октябрь 2006г. | Территории Козловского городского поселения | В местах посадки деревьев и кустарников | Руководители предприятий, организаций и учреждений поселения | 450 | Посадка: Деревьев -400 Кустарников -1300, Площадь клумб - 880 кв. м |
| 2.2 | Разбивка клумб, газонов на улицах города | май , октябрь 2006г. | На территории Козловского городского поселения | По плану весеннего месячника по благоустройству | Руководители предприятий, организаций и учреждений поселения | 30 | 880 кв.м |
| Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территории поселения, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |
| 3.1. | Посадка кустарников | 29.04 | ул. Ленина | Набережная р. Волга | Администрации Козловского района, Козловского городского поселения | 20 | 150 |
| 4. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения |
| 4.1. | Посадка деревьев | сентябрь октябрь | На участке ул. Комаровская ул.Верхн. Курган; | придорожная полоса | ОАО «ДЭП-146» | 10 | 100 |
| 4.2. | Посадка деревьев | сентябрь октябрь | На участке улиц Мелиораторов, Карцевопочинок | придорожная полоса | ОАО «ДЭП-146» | 25 | 100 |
| 5. Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений |
| 5.1. | Посадка деревьев | Апрель-май, сентябрь- октябрь | ул. Лобачевского | Пешеходная дорожка от школы-интернат до ост. «Беловолжск» | КСОШ № 3 | 30 | 100 |
|  | Посадка деревьев |  | ул. Тухланова | Вдоль улицы | Жители | 20 | 35 |
|  | Посадка деревьев Посадка кустарников |  | ул. Шоссейная | Территория предприятия | «Козловкагаз» | 15 | 35 50 |
|  | Посадка кустарников |  | ул. Шоссейная | Территория предприятия | Райпо | 10 | 100 |
|  | Посадка кустарников |  | ул. Шоссейная | Территория предприятия | Учреждение юл 34/5 | 30 | 200 |
|  | Посадка кустарников |  | ул. Св. России | Территория предприятия | Почта | 25 | 50 |
|  | Посадка кустарников |  | ул. Октябрьская | Территория учреждения | д/с Радуга | 15 | 50 |
|  | Посадка деревьев и кустарников Посадка кустарников | Апрель, октябрь | Микрорайоны города | детские площадки, палисадники | МУП ЖКХ «Козловское» | 10 | 30 250 |
|  | Посадка кустарников | Апрель, октябрь | Территория образовательных учреждений | Территория образовательных учреждений | Администрация районного управления образования | 200 | 450 |
| 6. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, приведении в порядок существующих парков, скверов |
| 6.1 | Проведение разъяснительной работы среди населения, трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений, общественности в закладке новых посадок и приведение в порядок существующих | апрель- май сентябрь- октябрь | Территории Козловского городского поселения |  | Администрации Козловского района, Козловского городского поселения |  |  |
| Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности |
| 7.1. | Организация концертных программ при проведении акций по озеленению территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности | апрель- май сентябрь- октябрь | На территории Козловского городского поселения | В местах посадки деревьев и кустарников | Администрации Козловского района, Козловского городского поселения |  |  |
| Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева |
| 8.1. | Систематическое освещение в печати и радио хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева | апрель- май сентябрь- октябрь | Территории Козловского городского поселения |  | Администрации Козловского района, Козловского городского поселения |  |  |

Председатель оргкомитета                                                                     Н.М.Поцелуев