Итоги 2006 года по строительству в Козловском районе.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

План ввода жилья за счет всех источников финансирования на 2006 год по Козловскому району предварительно составлял 16 100 кв. м. С учетом увеличения темпов роста жилья  итоговый план на 2006 год составил 16 898 кв. м.  Ввод за 12 месяцев 2006 года  жилья за счет всех источников финансирования составил  16898  кв. м,  за соответствующий период 2005 года  14100,0 кв. м., что составляет  к уровню 2005 года 120%.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье – гражданам России» разработана программа мероприятий по реализации Национального проекта в Козловском районе. В целях реализации намеченных мероприятий в  г. Козловка ведется застройка микрорайонов индивидуальной жилой застройки: улиц Радужная, Казакова, Карла Маркса, Северо – Западного района, в сельской местности - застройка новых  улиц в  Новое Шутнерово, Тюрлеме, Карамышево, Можары, Криуши, Андреево-Базары и др. Осуществляется комплекс работ по обеспечению выше названных микрорайонов инженерными коммуникациями и коммунальной инфраструктурой: проложены наружные сети  газоснабжения, в микрорайонах ул. К. Маркса и Казакова, д. д. Криуши и Тюрлема – наружные сети электроснабжения, по микрорайонам К. Маркса и Казакова, Северо- Западном мкр, д. Андреево-Базары и Тюрлеме – наружные сети водоснабжения. Прокладка оставшихся инженерных сетей намечена на 2007- 2010 годы. Для решения мероприятий жилищной программы в г. Козловка ведется строительство 2 очереди нового 5 этажного 75 квартирного жилого дома.

Реализуется программа  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». При необходимом финансировании из республиканского и федерального бюджетов имеется строительная  возможность ежегодно строить не менее 60 квартир. Так, если в 2004 г. по программе переселения из ветхого и аварийного жилья было переселено 10 семей, введено 667,8 кв.м., то в  2005 г. 30 семей, с вводом жилья 1472 кв.м.  В целях дальнейшей,  успешной реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Козловского района  на 2006 – 2010 г.г.» ежегодно необходимо привлекать в действующих ценах финансовые ресурсы из всех источников финансирования  не менее  32 млн. рублей. В 2007 году предусмотрено 10 млн. руб. на эти цели.

# В рамках реализации мероприятий  ведется информационная и разъяснительная работа среди населения через печатные и информационные средства массовой информации по освещению целей и задач приоритетного  Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  главами поселений и руководством отдела строительства. На сайте района, сельских поселений  размещен  специальный баннер с информацией  по реализации приоритетного Национального проекта  «Доступное и комфортное жилье–гражданам России» в Козловском районе.

Обеспечивается реализация программы строительства (покупки) социального жилья с использованием льготного ипотечного кредита, финансируемого из республиканского бюджета Чувашской Республики, лимит 2006 года в объеме  0,5 млн.рублей и с обязательным вводом (покупкой) в  2006  году  241,6  кв.метров  общей площади жилья по  району освоен.

Кредит получили 2 семьи на сумму 470 тыс. руб., что составляет 94%.

На 2006 год в  Законе Чувашской Республики «О республиканском  бюджете Чувашской Республики на 2006 год» субсидии на строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в поселениях и городских округах и нуждающихся в улучшении жилищных условий предусмотрены в размере 2026,0 тыс. руб.  На 01.01.2007 г. освоено 1529,1 тыс. руб(75%), не освоенными остались средства в некоторых сельских поселениях.

| Год | Лимит | Освоено | Кол-во семей | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 г. | 902 тыс.руб. | 1102,957 тыс.руб. | 6 | 122,3% |
| 2002 г. | 2000 тыс.руб. | 1917 тыс.руб. | 16 /5 | 95,9% |
| 2003 г. | 3142 тыс.руб. | 4545 тыс.руб. в т.ч. молодая семья 1537 тыс.руб. | 16/13 | 144,6% |
| 2004 г. ИПОТЕКА | 2617 тыс.руб. | 2128,9 тыс.руб. | 13 семей | 81% |
| молодая семья | 2859 тыс. руб. | 3008 тыс.руб.( всего выдано 31 семье кредитов на 7732,15 тыс. руб- введено 1690,88 кв.м. жилья) | 16 семей | 105% |
| 2005 г. ипотека | 2966 тыс.руб. | 2251 тыс.руб, | 12 семей | 75,9% |
| Молодая семья | 7400 тыс. руб. | 5934 тыс.руб. | 29 семей | 80% |
| 2006 г |  |  |  |  |
| Ипотека | 500 тыс.руб. | 470 тыс.руб. | 2 семьи | 94% |
| Молодая семья |  | 7752 тыс.руб | 17 семей |  |

Согласно  Указа Президента Чувашской Республики от 06.03.2002г. № 51 составлены списки  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на учете для предоставления жилой площади, имеющих право на получение кредита по программе «Молодая семья» в которых вошло 52 молодых семьи . По программе «Молодая семья» в 2006 году получили кредит по старому механизму (15% субсидия) 17 молодых семей. Всего за период реализации программы 2002-2006 г. жилищные условия улучшили 80 молодых семей, привлечено более 23 млн. руб. кредитных ресурсов.

Сформирована электронная база данных списков участников программы «Молодая семья», в которую вошли все семьи стоящие в очереди на улучшении жилищных условий. С  октября 2006 года кредиты молодым семьям будут выдаваться по новому механизму. Молодая семья будет получать от 35 до 40 % субсидию (10% за счет средств федерального бюджета и 25 % за счет республиканского бюджета и 5% за счет местного бюджета).

По республиканской целевой  программе  «Социальное развитие села в Чувашской Республике на 2003-2010 г.г.» в Козловском районе ежегодно вводится 18-20  жилых  домов, на которые выделяется более 2 млн. руб. безвозмездных субсидий из федерального бюджета. В 2006 году предоставлены безвозмездные субсидии 4 семьям  на сумму 600 тыс. руб., а также молодым семьям и молодым специалистам на селе - 6 семьям на общую сумму 960 000,0 руб. из них три семьи работники социальной сферы и три семьи – работников  АПК.

| Год | Сумма субсидии из бюджета РФ (тыс.руб.) | Кол-во семей, получивших субсидию | Ввод жилья (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 2646,0 | 20 | 1940 |
| 2004 | 2328,0 | 19 | 1420 |
| 2005 | 1839,9 | 18 | 1608 |
| 2006 | 600,0 | 4 | 366,8(предварительно) |
| Итого | 7413,9 | 61 | 5334,8 |

## Образование

В Козловском районе по программе «Развития образования Чувашской Республики» было начато строительство школы №2 г.Козловка. Заказчиком – застройщиком по строительству школы №2 является ГУП «РУКС», генеральным подрядчиком ООО «Строитель».

В 2006 году лимит финансирования составил 42070,8 тыс. руб., в том числе 42070,6 тыс. руб. за счет  бюджета ЧР, и 200 тыс.руб. за счет райбюджета.

9 сентября 2006 г. Глава республики Николай Федоров принял участие в открытии нового здания Козловской средней общеобразовательной школы № 2 на 366 ученических мест. В здании разместились 18 учебных кабинетов, комбинированная мастерская, спортивный и актовый залы и столовая.

Канализация  и реконструкция тепловых и водопроводных сетей.

Продолжается строительство Козловских канализационных  очистных сооружений производительностью 2700 куб.м. На 2006 год  лимит финансирования за счет средств республиканского бюджета после уточнения   составил   1500 тыс.руб., из районного бюджета 100 тыс.руб. Работы ведет генподрядчик ООО «Спецстройкоммуникации», подрядчики  ООО «Коммунальщик», ООО «Пуск». Освоено и профинансировано 1600,0 тыс.руб.

Не первый год в г.Козловка проводится замена ветхих тепловых и водопроводных сетей,  за период с 2003 по 2005 годы вложено 20 млн. рублей, заменено по новой технологии  более 4 км. тепловых  и 2 км. водопроводных сетей. В 2005 году закончены работы по укладке труб по ул.Калинина, завершены работы по благоустройству по ул.Калинина, Октябрьская. Проложено 1780 погонных метров теплотрассы в однотрубном исчислении. Работы ведет ООО «Спецстройкоммуникации». В 2006 году на эти цели было выделено 24,5 млн. руб. Планировалось строительство сетей  водоотведения: а) Северо-западного микрорайона  б) нижней части города ул. Ленина,  Св. России в) ул. Лобачевского- Николаева-Щорса,  г) Реконструкцию инженерных сетей водоотведения поселковой части г. Козловка.

Согласно программы реконструкции тепловых и водопроводных сетей на сегодня  выполнены  работы по реконструкции сетей теплотрасс и горячего водоснабжения от котельной №9 до ЦТП №1, ЦТП №2 в бесканальном  варианте согласно проекта, проложена трасса горячего водоснабжения от  дома №13 до дома №11 по ул. Герцена, закольцована водопроводная сеть от ул.Тельмана до ул.Мичурина. Завершается  водоснабжение СЗР района.

В 2006 году заменено свыше 4 км. тепловых сетей  в однотрубном исчислении.                                                                                                                                                       Проложено  2,5 км водопровода. В 2007 –2008 году планируется завершение реконструкции  водопроводных , тепловых и канализационных  сетей в поселковой части г.Козловка.

|  | Введено в двух трубном исчислении км | Лимит всего Млн.руб. | РФ Млн.руб. | ЧР Млн.руб. | Местный Млн.руб. | Точно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 0,83 | 10,8 | 10,6 |  | 0,2 |  |
| 2004 | 1,1 | 5,614 |  | 5,0 | 0,614 | 616,6 |
| 2005 | 1,78 | 4,0 |  | 4,0 | 0,2 | 463,41 |
| 2006 | 3,4 | 24,7 | 14,0 | 10,5 | 0,2 | 1085,207 |

Также заменено внутридомовых сетей водопровода 836 пог.м.-132% от плана, 684 пог.м внутренних сетей теплоснабжения -120%. Отремонтировано 1300 кв.м. кровель.  Ремонт фасадов произведен в 2 домах, ремонт подъездов в 5 домах, ремонт межпанельных швов на 3 домах. Также производились частичные ремонты мягких и шиферных кровель.

В соответствии с Указом Президента ЧР от 23.09.2004 г. № 109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой», республиканской целевой программой "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы»  основные мероприятия программы «Обеспечения населения качественной питьевой водой Козловского района на 2005-2008г.» направлены на улучшение жизни сельского населения, а также на реконструкцию существующих водопроводных сетей в г. Козловка. В Козловском районе находится 66 населенных пунктов в которых проживают 25312 чел., в том числе в г.Козловка  проживают 12356 чел., и на селе проживают 12956 чел. Программа района охватывает все населенные пункты района и предусматривает обеспечить качественной питьевой водой все население района.

Завершены работы по реконструкции систем водопроводов в д. Тюрлема (в 2005г. освоено 1300,0 тыс.руб., на 2006г. выполнены  работы на 1600 тыс.руб.)

Выполнены проекты водоснабжения  и прошли экспертизу по д.д. В.Анчиково, Н. Анчиково, Решетниково, Карачево, Илебары, Баланово, М.Бишево, Ягунькино, Толбаево,  Аттиково, Чешлама,  Масловка, Еметкино, Осиново, Катергино, Бишево, Сирекли, Вурманкассы, Липово, Новая Деревня, Гришкино; проекты по остальным деревням находятся на стадии разработки в проектных организациях.

## Газификация

Уровень газификации по Козловскому району составляет 61 %, это к тому, что газ подведен во все населенные пункты Козловского района еще в 2004 году.  В городе Козловка 78%, по району 49%. Природный газ подведен  в 7505 жилых домов , в том числе по городу 3943 дома , по селу 3562 дома. За 12 месяцев  2006 года газифицировано 120 жилой дом. Из 64 населенных пунктов района подлежащих газификации межпоселковый газопровод высокого давления доведен до всех 64 . Газ  горит в 64 поселениях.

В 2006 году переведены на газ 6 котельных в учреждениях культуры (Карамышевский, Криушинский, Альменевский, Семенчинский, Липовский, Бишевский клубы), введена в эксплуатацию котельная школы №2. Произведена установка ТКУ-80 на отдельно стоящий жилой дом на ст. Тюрлема, ул. Лесная, д.1 и переведена на газ котельная Карамышевской СОШ.  Закуплен  и поставлен  котел КВГМ 6,5 на горячее водоснабжение. Работы по установке и наладке котла  в  котельной №9 будут осуществлены до начала отопительного сезона 2007-2008 г.г., после чего подаваемая горячая вода будет нормативной температуры. В котельной д.Карачево потребность в замене котлов в котельной отпала, так как там в отдельно стоящем жилом доме произведена поквартирная установка газовых отопительных  котлов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс.

С целью повышения уровня здоровья населения, эффективного использования средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, правонарушений, в поддержании высокой работоспособности людей в Чувашской  Республике создаются физкультурно-спортивные комплексы.

Реализуется республиканская комплексная программа развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения Чувашской Республики на 2003-2006 годы. С 2005 года работает подпрограмма «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Чувашской Республике на период до 2010 года» (в соответствии с федеральной целевой программой «Строительство 1000 физкультурно-оздоровительных комплексов в Российской Федерации в 2004 - 2010 г.г.».). Ее координатор - Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики .

В 2006 году Администрацией Козловского района заказана в ГУП ПИ «Чувашгражданпроект» проектно-сметная документация на строительство  «Физкультурно-оздоровительного комплекса  в г.Козловка» . В настоящее время проект строительства ФОК разработан и на него получено положительное заключение  Главгосэкспертизы России.

Площадка проектируемого строительства расположена на западной окраине г.Козловка в микрорайоне «А» южнее ул.Лобачевского. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя плавательный бассейн, спортзал, тренажерный и танцевальный залы, сауну и другие помещения для занятия спортом.

Автомобильные дороги

В 2006  году было предусмотрено на содержание, ремонт и строительство дорог 13759,7  тыс.  руб.

На строительство и реконструкцию муниципальных дорог выделено 5695,795   тыс. руб. , освоено 5695,0 тыс. руб. , в том числе  на республиканские автомобильные дороги 1826,2 тыс.руб., которые полностью освоены.

Построена  автодорога  “Волга” -Н.Тюрлема - Старая Тюрлема”  – 0,6 км., «Волга»-Козловка-В.Курган-Школа- №2 - 0,58 км., строительство 4 разворотных площадок. Данные объекты введены в эксплуатацию.

Продолжается ремонт автодороги объезд г.Козловка, освоено 1974,0 тыс. руб.

Введен участок  автомобильной дороги Волга-Масловка- Альменево  до д.Альменево, протяженностью 1,48 км. Данная дорога завершается строительством  согласно республиканской программы развития автомобильных дорог и  Указа Президента Чувашской Республики №68 «О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики».  С  вводом в эксплуатации данной дороги, жители д. Альменево получили возможность круглый год  беспрепятственно выехать как в районный центр, так и в другие города республики и страны

Также в рамках реализации данного Указа в 2006 году в  Козловском районе начаты работы по строительству автомобильных дорог   «Марпосад-"Волга"- Октябрьское -Козловка –Толбаево»  до  д. Толбаево (подрядчик ОАО «ДЭП-146») и автодорога  «Осинкино-Бигильдино» до д. Бигильдино (подрядчик Урмарский филиал ОАО «Чувашавтодор»).

Также для обеспечения безопасности дорожного движения  транспорта , повышения долговечности и эксплуатационной надежности дороги, удобства движения пешеходов начато  строительство нового моста на автодороге «Волга» через р.Воложка в г.Козловка.

Начато строительство автодороги Осинкино – Бигильдино, «Айдарово – Шималахово» – Кудемеры, в 2007 году будет проведена реконструкция автодороги «Вурманкасы – Гришкино» (на участке «Волга» – Бишево).

Намечаемые планы по строительству.

В целях реализации  Указа Президента ЧР Н.В.Федорова «О годе парков и садов» администрацией  Козловского района разработан проект «Парк «30 лет Победы»в г.Козловка». Согласно проекта в этом году  необходимо будет очистить существующий водоем в зимнее время, и в следующем году провести благоустройство существующего парка, где будут проведено устройства ограждения парка, установка малых форм, прокладка тротуаров, частично будут вырублены старые деревья.

Также разработан проект благоустройства набережной р.Волга.  Здесь по проекту набережная благоустроится лестничными сходами, будут  построены  автомобильные проезды для обслуживания торговых павильонов, пешеходные тротуары и фонтаны.

Разработан и прошел экспертизу проект  физкультурно-оздоровительного комплекса, который разместится выше дома №39 по ул.Лобачевского. Данный комплекс будет оборудован всем необходимым спортивным инвентарем , в нем разместятся плавательный бассейн, спортивный, тренажерный залы.